国富町競争入札参加資格申請受付システム

導入業務及び国富町契約管理システム導入

業務仕様書

国富町役場財政課

2025年（令和7年）7月

１．業務名称

①国富町競争入札参加資格申請受付システム導入業務

②国富町契約管理システム導入業務

２．目的

競争入札参加資格申請受付システムと契約管理システムを導入し、両システムを一体的に運用することにより、競争参加資格申請業務における公平性・透明性確保の一層の促進と事業者の事務負担の低減と利便性の向上、委託者の審査事務と契約事務の効率化を図ることを目的とし、アウトソーシングサービス（クラウドサービス）の提供を受けるものである。

３．基本システム

・競争入札参加資格申請受付システム

・契約管理システム

４．業務範囲

⑴導入（構築）

・競争入札参加資格申請受付システムの構築

・契約管理システムの構築

・両システムの連携

・委託者職員を対象とした研修およびマニュアル作成

・打合せ協議に係る資料の準備・収集・整理、協議録作成、設計業務

⑵運用（保守）

・競争入札参加資格申請受付システムの運用保守

・契約管理システムの運用保守

⑶その他

本仕様書に記載のない事項であっても、受託者が技術提案書において提案した事項及び社会通念に照らし本業務の履行において必要不可欠と判断される事項については、本業務の範囲に含むものとし、この仕様書で特に負担者又は負担方法を定めている場合を除き、全て受託者の負担で実施するものとする。なお、上記の範囲を超えた仕様の追加や変更が必要な場合は、費用負担等を含め、委託者及び受託者双方が協議の上、決定するものとする。

５．業務期間

⑴導入（構築）

契約締結の日から令和７年１２月３１日まで

⑵運用（保守及び利用料）

令和８年１月１日から令和１０年３月３１日まで

- ６．導入要件

⑴前提要件

①競争入札参加資格申請受付システムと契約管理システムを連携させて構成されるものとする。

②現在、当町職員が利用している事務用PCを利用できること。

職員PCの主な構成は以下の通り。

| OS | Windows10,11 ※64bitに対応 |
| --- | --- |
| ソフトウェア | Microsoft Office2016,2019 ※64bitに対応 |

③Web ブラウザは、Microsoft Edge、Google Chrome に対応できること。

⑵システム要件

①競争入札参加資格申請受付システム

ア）Web型システムとし、主要なサーバ機器は、請負者が準備するデータセンタに設置、SSL暗号化等のセキュリティ対策を行った上でインターネット回線を通じ利用可能であること。

イ）建設工事、建設関連業務委託、物品の買い入れ等の3つの調達区分に対応すること。

ウ）下記に示す委託者の年間件数を処理できること。

| 調達区分 | 有資格業者数 | 定期申請サイクル |
| --- | --- | --- |
| 工事 | 700 | 1回/2年 |
| コンサル | 300 | 1回/2年 |
| 物品・役務 | 300 | 1回/2年 |

申請期間は、概ね以下の通り。

| 調達区分 | 定時申請期間 | 認定期間 |
| --- | --- | --- |
| 工事 | 4月1日 ～ 3月31日（2年毎） | 2年間 |
| コンサル | 4月1日 ～ 3月31日（2年毎） | 2年間 |
| 物品・役務 | 4月1日 ～ 3月31日（2年毎） | 2年間 |

なお、申請期間は当町職員で見直し(設定変更)が可能であること。

エ）ログイン時にID/パスワードによる認証を行うこと。またユーザ毎に利用権限が設定できること。

オ）一度入力されたデータを再入力するような項目が発生する場合は、登録済データを初期表示し、利用者が再度入力操作を行う必要がないよう制御すること。

カ）帳票出力は利便性を考慮し、原則としてExcel形式とする。

キ）登録したデータは当年度を含め3年度分をデータベースに保管すること。保管期間を経過したデータについては本町の確認をもって削除すること。

ク）同時使用職員数最大10ユーザに対応すること。

ケ）当町は、導入後、5年間は、採用システムを利用することを想定している。その際のOffice、OS、ミドルウェアのバージョンアップに伴う提案システムの改修は、受注者の負担により、対応すること。

②契約管理システム

ア）Web型システムとし、主要なサーバ機器は、請負者が準備するデータセンタに設置、SSL暗号化等のセキュリティ対策を行った上でＬＧＷＡＮ回線を通じ利用可能であること。（総務省の「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて」の方針に従い、職員用端末はインターネット回線と接続不可である点に留意すること。）

イ）工事、コンサル、物品・役務、維持管理の4つの調達区分に対応すること。

ウ）下記に示す委託者の年間件数を処理できること。

| 調達区分 | 有資格業者数 | 年間契約件数 |
| --- | --- | --- |
| 工事 | 700 | 200 |
| コンサル | 300 | 100 |
| 物品・役務 | 300 | 100 |
| 維持管理 | 100 | 100 |

エ）ログイン時にID/パスワードによる認証を行うこと。またユーザ毎に利用権限が設定できること。

オ）同時使用職員数最大10ユーザに対応すること。

カ）一度入力されたデータを再入力するような項目が発生する場合は、登録済データを初期表示し、利用者が再度入力操作を行う必要がないよう制御すること。

キ）帳票出力は利便性を考慮し、原則としてExcel形式とする。

ク）職員にて帳票の新規作成・システム登録ができ、出力可能とすること。

ケ）次期間の定期申請と、現期間の変更申請・随時申請は時期的に重複するが、支障なく処理できること。

コ）業者情報を有効期限毎に世代管理し、過去世代の情報も随時参照できること。

サ）郵便番号による住所検索や、県毎の市町村検索により入力負荷が軽減できるこ

と。

シ）当町は、導入後、5年間は、採用システムを利用することを想定している。その際のOffice、OS、ミドルウェアのバージョンアップに伴う提案システムの改修は、受注者の負担により、対応すること。

７．データ連携

競争入札参加資格申請受付システムと契約管理システムがデータ連携できること。

また、競争入札参加資格申請受付システムで入力されたデータを利用者が契約管理システムで再度入力操作を行う必要がないようデータを自動連携すること。

なお、当町は電子入札システムについては、宮崎県の電子入札システムの共同利用を想定している。

８．操作研修

システム導入時に職員向けに以下の操作研修を行うこと。

①競争入札参加資格申請受付システム

・システム導入時に職員向けの操作研修を1回実施すること。

・申請を行う事業者を対象とした、委託者のＨＰ掲載用のマニュアル（申請操作法、Ｑ＆Ａ等）を作成すること。

②契約管理システム

・システム管理者を対象とした管理者研修を1回実施すること。

９．セキュリティ対策

⑴施設に関するセキュリティ対策

本サービスを提供するデータセンタは、地震対策、電源設備として停電時の対策としてのCVCF装置/自家発電装置の対策を講じていること。

⑵データ・システムに関するセキュリティ対策

データ及びシステムに対する保護対策(外部からの不正アクセス防止・不正ファイル操作防止・不正持ち出し防止・ウイルス対策・SSL通信等）を講じていること。

⑶運用監視方法

運用環境の稼動監視体制、重大な障害に対するリスク回避対策等の措置を講じていること。

10．システム運用・保守要件

サービスを提供するにあたり、以下の運用保守を行うことを前提とすること

⑴システム稼働時間

システムは以下の通り稼働させること。

・土日休日・祝祭日を除く平日の8時30分～21時00分

※データバックアップは、0時00分～7時00分の間に実施し、システム稼働に影響を与えないものとする。

⑵システム運用・保守要件

システムの利用に際し、職員からのシステム操作等に関する問合せに対応すること。但し、問合せは契約担当課等の管理担当者からの問合せを行うものとする。

・問い合わせについて、電話及び電子メールで受付が可能であること。

・受付時間は、次のとおりとする。

電話：土日休日・祝祭日を除く平日の9時00分～17時30分

電子メール： 24 時間365 日

- 11．検収完了

サービス開始及び文書による成果物を納品するに当たっては、当町による運用試験を実施し、システムの動作及び設定に問題がないことを条件とする。なお、運用試験のシナリオ及びデータは当町が作成する。

12．委託料及び利用料の支払方法

⑴導入（構築）

完了払

⑵運用（保守及び利用料）

月払い

13. 協議等

⑴簡易的な修正等については、保守の範囲内とすること。

⑵この仕様書および別紙１「機能要件確認一覧表」に定めのない事項、又は業務の遂行に当たり疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うこと。